E-MEJORAS

Plan operativo para ejecutar esta noche las mejoras propuestas de Planning, Plano y Llegadas

Objetivo: Convertir la propuesta UX/UI en cambios ejecutables, verificables y ordenados por riesgo.

Ventana: Noche del 20 de agosto de 2026; secuencia expresada como T+0 para adaptarse a la hora real de inicio.

Código revisado: apps/dashboard, apps/api, packages/config, packages/db y packages/ui.

Fuente: Propuestas Camping.pdf (3 páginas; la página 3 está vacía).

# 1. Resultado esperado esta noche

Recomendación: Entregar una primera ola segura: conservar lo que ya funciona, completar mejoras de interfaz y modelo de datos con alcance controlado, y dejar como integraciones separadas el TPV físico, la barrera y el plano definitivo del cliente.

Planning: paleta semántica validable, medias celdas de entrada/salida, grupos plegables y filtros rápidos; drag & drop verificado, sin reescribirlo.

Llegadas: semáforo de preparación, matrícula y ETA visibles/editables, búsqueda por apellido/código/matrícula y filtros rápidos.

Check-in: flujo guiado con prevalidaciones y captura de credencial; el cobro físico y la apertura real de barrera quedan detrás de adaptadores, no simulados como integraciones terminadas.

Plano: mejora visual sobre el SVG existente y contrato preparado para recibir el plano definitivo del cliente.

# 2. Auditoría de partida

| Área | Situación actual comprobada | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Paleta | Tokens de estado ya centralizados en packages/ui/theme.css y compartidos por planning/plano. | Ajustar y validar; no duplicar colores. |
| Drag & drop | Mover, reasignar, estirar y crear existen; hay validación servidor y confirmación cuando cambia el precio. | Verificar. Decidir si se exige confirmación siempre. |
| Agrupación | El planning agrupa por tipo de alojamiento, pero no pliega ni usa zonas operativas. | Extender con zona y colapsado. |
| Filtros planning | Existen tipo, estado y búsqueda por código/unidad; las barras no coincidentes se atenúan. | Añadir accesos rápidos y “disponible hoy”. |
| Plano | SVG interactivo, zoom, leyenda, estados, ocupación y geometrías por tenant ya existen. | Pulir; esperar plano del cliente para rediseño final. |
| Llegadas | Vista diaria con nombre, unidad, pax, noches, saldo, ficha y check-in directo. | Ampliar sin romper densidad ni móvil. |
| Datos operativos | No existen matrícula, ETA, número de llave/mando ni estado de pre-check-in en bookings. | Migración + API + UI. |
| Búsqueda llegadas | No hay buscador; el endpoint general solo busca prefijo del código. | Consulta ampliada o proyección específica. |

Interpretación: La propuesta habla de cinco bloques en Planning, pero enumera cuatro; “Plano” se trata como el quinto bloque funcional. Las notas “a validar colores” y “que esté completo es complicado” se conservan como decisiones pendientes, no como requisitos cerrados.

# 3. Backlog ejecutable priorizado

| ID | Cambio | Prioridad / noche | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Paleta semántica suave y accesible | P0 · Ajuste | Validación de colores; contraste claro/oscuro. |
| E-02 | Medias celdas para check-out / check-in | P0 · Implementar | Regla temporal y representación accesible. |
| E-03 | Drag & drop con confirmación | P0 · Verificar | Decidir confirmación universal o solo cambios de precio. |
| E-04 | Zonas plegables, contadores y filtros | P1 · Corte funcional | Metadato de zona por unidad o derivación aprobada. |
| E-05 | Plano visual basado en cliente | P2 · Preparar | Plano/branding/zonas entregados por cliente. |
| E-06 | Semáforo de pre-check-in | P1 · MVP | Definir documentos obligatorios y regla de pago/fianza. |
| E-07 | Matrícula y ETA | P0 · Implementar | Migración, privacidad y formulario de edición. |
| E-08 | Flujo de check-in | P1 · MVP | TPV, credencial y barrera: adaptadores externos. |
| E-09 | WhatsApp, retrasar, ver ficha | P1 · Parcial | Teléfono/consentimiento; ETA; ficha ya existe. |
| E-10 | Filtros y búsqueda instantánea | P0 · Implementar | Proyección API con apellido, matrícula y código. |

# 4. Especificación por mejora

## E-01 · Sistema visual y códigos de color

Confirmado y pagado: verde mate; pendiente: ámbar; alerta: rojo; no disponible: gris/rayado. Mantener “En casa” como estado derivado y diferenciarlo de “Confirmada”.

Cambiar únicamente tokens --lc-status-* en packages/ui/src/theme.css; Planning.tsx, Plano.tsx, CampingMap.tsx y Llegadas.tsx deben seguir consumiendo el mismo mapa.

No asociar “rojo” directamente a cancelada si la lista la excluye; reservarlo para bloqueo operativo, no-show o incidencia según la decisión de producto.

Aceptación: contraste mínimo 4.5:1 para texto, 3:1 para formas y pruebas en tema claro/oscuro; leyendas coherentes entre planning y plano.

## E-02 · Medias celdas de check-in / check-out

Regla visual solicitada: salida ocupa la mitad izquierda del día; entrada ocupa la mitad derecha. En una rotación el mismo día, ambas mitades conviven sin aparentar overbooking.

Aplicar en la barra del planning; en el plano ya existen cuñas de entrada/salida y debe conservarse la misma semántica.

La información no dependerá solo del color: aria-label y title indicarán “sale”, “entra” o “rotación”.

Aceptación: estancia de una noche, cambio de unidad, entrada/salida fuera de ventana y rotación semanal se renderizan sin solapes ni huecos falsos.

## E-03 · Drag & drop con confirmación

No reimplementar: el gesto, la restauración optimista, la validación del servidor y el diálogo por cambio de precio ya existen.

Esta noche: probar mover, reasignar, estirar, asignar sin unidad y rechazo por solape; verificar teclado y móvil.

Decisión: mantener confirmación solo cuando cambia precio (recomendado) o añadir confirmación a toda mutación. Si se añade, el diálogo debe mostrar reserva, origen, destino, fechas y precio.

## E-04 · Agrupación y filtros inteligentes

MVP nocturno: convertir las cabeceras actuales en plegables, persistir el estado en la sesión y mostrar “ocupadas/total” para el rango visible o para hoy, etiquetando claramente la métrica.

La propuesta pide zonas físicas; hoy el modelo solo agrupa por unitTypeId. No inferir zonas por el prefijo del código salvo acuerdo explícito. Añadir zoneId/zoneName en configuración o usar los bloques del descriptor del plano.

Filtros rápidos: Parcelas, Alojamientos y Disponibles hoy. Mantener filtros avanzados existentes por tipo/estado y la búsqueda.

Con más de 200 unidades, conservar virtualización; colapsar debe recalcular rows sin romper scroll ni posición sticky.

## E-05 · Plano más atractivo

El componente actual es un SVG operativo; mejorar jerarquía, fondos de zona, rótulos, leyenda y estados sin sustituir la geometría.

El rediseño final requiere el plano del cliente, nombres de zonas, servicios, orientación, accesos y paleta. Hasta recibirlos, entregar solo una capa visual reversible y el contrato de importación.

Aceptación: zoom/pan, selección, foco de teclado, enlaces planning ↔ plano y estados del día siguen funcionando.

## E-06 · Semáforo de pre-check-in

Crear readiness: ready, attention, blocked; calcularlo en servidor y devolver reasons[] para que el color siempre tenga explicación.

Regla MVP propuesta: blocked si saldo/fianza exigible pendiente; attention si falta documentación o firma; ready si no hay bloqueos ni avisos. Confirmar si la fianza puede cobrarse al llegar.

No prometer “completo” hasta definir documento obligatorio por huésped, firma/consentimiento y tratamiento de tarjeta en firme. La nota del socio ya identifica esta dificultad.

Aceptación: cada fila muestra etiqueta + motivo; sin datos suficientes cae en attention, nunca en ready por defecto.

## E-07 · Matrícula y ETA

Añadir vehiclePlate y arrivalEta a bookings (nulables, compatibles hacia atrás). ETA se guarda con fecha/hora y zona horaria del tenant; matrícula se normaliza para búsqueda sin perder la representación visible.

Exponer ambos en detalle y lista de llegadas; permitir edición desde ficha o acción rápida. Orden por ETA con “sin hora” al final.

Privacidad: limitar matrícula a roles operativos, incluirla en exportación/supresión aplicable y no registrarla completa en logs o analítica.

Aceptación: búsqueda insensible a espacios/guiones; ETA atrasada se marca; reservas antiguas sin datos siguen visibles.

## E-08 · Check-in como flujo

- Revisar. Mostrar semáforo, documentos, saldo/fianza, matrícula, ETA y unidad asignada. Bloqueos impiden continuar; avisos requieren confirmación consciente.

- Cobrar. Registrar cobro mediante el proveedor disponible. Si no existe integración con TPV físico, ofrecer “registrar cobro manual” con permiso y auditoría; no fingir comunicación con datáfono.

- Asignar credencial. Capturar número de llave o mando en accessCredential. Evitar texto libre si el inventario de credenciales existe; para el MVP, validar longitud y unicidad activa.

- Confirmar. Ejecutar check_in, cambiar la lectura a “En casa”, invalidar bookings/planning y generar la orden de barrera únicamente si hay adaptador configurado.

Transacción: el check-in no debe quedar confirmado si falla una operación obligatoria; los fallos externos deben ser reintentables e idempotentes.

Aceptación: doble clic no duplica cobro/acceso; cerrar el flujo conserva el estado; undo_checkin revoca o marca la credencial según política.

## E-09 · Acciones rápidas

WhatsApp: abrir enlace wa.me con mensaje prellenado y confirmación del operador. Solo si hay teléfono válido y base de legitimación/consentimiento; registrar el intento, no el contenido completo.

Retrasar llegada: editor corto de ETA; permitir limpiar el dato y recalcular “Retrasados”.

Ver ficha: ya existe al pulsar la fila; añadir icono explícito solo si mejora descubribilidad sin duplicar la acción principal.

## E-10 · Filtros y búsqueda instantánea

Chips: Todos, Express, Pendiente pago y Retrasados. “Express” consume readiness=ready; “Retrasados” requiere ETA pasada y check-in no realizado.

Buscar por apellido, código de reserva o matrícula. Debounce de 200-300 ms, mínimo 2 caracteres y resultado inmediato sin perder el día seleccionado.

Ampliar el endpoint de llegadas: hoy q solo filtra por prefijo de código. Usar joins controlados/índices y no descargar todas las reservas para filtrar en cliente.

Accesibilidad: chips son botones con aria-pressed; el número de resultados se anuncia sin robar foco.

# 5. Cambios técnicos previstos

| Capa | Archivos principales | Cambio |
| --- | --- | --- |
| Datos | packages/db/src/schema.ts; packages/db/migrations/00xx_e_mejoras.sql | vehicle_plate, arrival_eta, access_credential y, si se persiste, precheckin/signature metadata. |
| Validación | apps/api/src/schemas.ts | Schemas de actualización; normalización de matrícula y ETA; acción de check-in enriquecida. |
| API | apps/api/src/routes/admin.ts; apps/dashboard/src/api.ts | Proyección de llegadas, búsqueda, readiness + reasons, orden ETA y tipos compartidos. |
| Planning | apps/dashboard/src/pages/Planning.tsx; apps/dashboard/src/styles.css | Medias celdas, plegado, contadores y chips; conservar virtualización y DnD. |
| Plano | apps/dashboard/src/pages/Plano.tsx; components/CampingMap.tsx | Pulido visual y sincronía semántica; sin inventar geometría del cliente. |
| Llegadas | apps/dashboard/src/pages/Llegadas.tsx; components/BookingPanel.tsx | Semáforo, campos críticos, filtros, búsqueda, acciones y flujo guiado. |
| Tema | packages/ui/src/theme.css | Tokens pastel/mate con contraste y variantes dark. |
| Textos | apps/dashboard/src/i18n.ts | Etiquetas, motivos, errores y nombres accesibles. |
| Pruebas | apps/dashboard/src/**/*.test.tsx; apps/api/test/admin.test.ts; e2e | Reglas de readiness, búsqueda, migración, DnD, medias celdas y flujo. |

# 6. Secuencia de ejecución nocturna

| Ventana | Entrega | Puerta de control |
| --- | --- | --- |
| T+0:00–0:20 | Rama codex/e-mejoras, baseline de tests y capturas de Planning/Plano/Llegadas. | No continuar si el baseline ya falla sin registrar la causa. |
| T+0:20–1:10 | Migración y tipos: matrícula, ETA, credencial; fixtures y compatibilidad con null. | Migración local adelante/atrás; seeds y tests de esquema. |
| T+1:10–2:00 | API de llegadas: readiness/reasons, búsqueda y orden; permisos y auditoría. | Tests API para ready/attention/blocked y búsqueda. |
| T+2:00–3:00 | Planning: paleta, medias celdas, plegado y filtros rápidos; no tocar núcleo DnD. | Pruebas de geometría y smoke de mover/estirar. |
| T+3:00–4:15 | Llegadas: campos, chips, buscador, retrasar, WhatsApp y detalle. | Responsive 320/375/768/1366; teclado y lector. |
| T+4:15–5:15 | Flujo MVP de check-in con cobro manual/adaptador y credencial. | Idempotencia, errores externos, permisos y undo. |
| T+5:15–6:00 | QA integral, capturas, changelog y despliegue progresivo. | check completo, migración remota autorizada, smoke y rollback listo. |

Corte seguro: Si a T+4:15 no están verdes datos + API + Planning + Llegadas, posponer E-08 y E-05. No sacrificar migración, accesibilidad ni rollback para aparentar que TPV/barrera están integrados.

# 7. Validación y definición de terminado

Automático: pnpm --filter @logic-camp/dashboard typecheck; pnpm --filter @logic-camp/dashboard test; pnpm --filter @logic-camp/dashboard build; pnpm --filter @logic-camp/api test; env CI=true pnpm check.

Planning: 200+ unidades, scroll virtual, grupos plegados, medias celdas, rotación, filtros, dark mode y drag/drop con error/undo.

Llegadas: búsqueda por “Gar”, matrícula normalizada y código; orden ETA; filtros; filas sin matrícula/ETA; check-in ya realizado; pago pendiente.

Responsive: 320, 375, 768 y 1366 px con ficha abierta; ninguna columna se desplaza, solapa o pierde acción táctil de 44 px.

Accesibilidad: foco visible, navegación por teclado, aria-labels, estados no dependientes solo del color y contraste validado.

Datos: migración repetible, fixtures actualizados, campos nulables, logs sin matrícula completa y aislamiento multi-tenant.

Operación: no hay doble cobro, doble check-in ni orden de barrera duplicada; los fallos muestran recuperación clara.

# 8. Despliegue y rollback

- Preparar. Guardar capturas/baseline, revisar estado Git y no mezclar cambios ajenos. Generar backup o exportación antes de la migración remota.

- Migrar. Aplicar primero en local/preview. Los campos nuevos son nulables; el frontend debe aceptar respuestas antiguas durante el despliegue escalonado.

- Desplegar. API antes que dashboard. Activar funciones nuevas mediante feature flag o configuración de tenant cuando dependan de TPV/barrera.

- Comprobar. Smoke de Planning, Plano, Llegadas, búsqueda, check-in y permisos con un tenant demo y uno sin datos nuevos.

- Revertir. Desactivar flags y volver el frontend/API a la versión anterior. Evitar DROP COLUMN nocturno; conservar datos aditivos hasta una ventana de mantenimiento.

# 9. Decisiones que deben quedar registradas

| Decisión | Recomendación para esta noche | Impacto si cambia |
| --- | --- | --- |
| Paleta final | Usar propuesta suave como candidata y validar contraste; aprobación visual mañana. | Solo tokens, bajo riesgo. |
| Confirmación DnD | Confirmar solo si cambia precio o hay riesgo; mantener feedback/undo en el resto. | Confirmación universal añade fricción y pruebas. |
| Definición de Express | Sin pagos exigibles + documentación mínima completa; nunca inferir listo si faltan datos. | Afecta API, chips y check-in. |
| Fianza | Tratarla como bloqueo solo si la política del camping exige cobro antes de entrada. | Cambia readiness y flujo. |
| Zonas | Usar metadato explícito; no deducir por código. | Requiere configuración/seed. |
| TPV y barrera | Adaptadores con fallback manual y feature flag. | Sin proveedor/hardware no existe integración real. |
| Plano cliente | Esperar activo definitivo; hacer solo pulido reversible. | El rediseño puede rehacerse al recibir geometría. |

# 10. Fuera de alcance de esta noche

Diseño definitivo del plano sin el archivo del cliente y sin inventario validado de zonas/servicios.

Integración real con datáfono, proveedor de WhatsApp o barrera sin credenciales, API, hardware y entorno de prueba.

Automatización de envío de mensajes; la acción propuesta abre una conversación y requiere confirmación humana.

Cambio del ciclo de vida de reservas: “En casa” sigue derivándose de checkedInAt/checkedOutAt, no se crea un status nuevo.

Cierre: La entrega nocturna se considera correcta cuando el corte funcional es estable y auditable. Las integraciones externas y el plano definitivo quedan como siguientes pasos, no como trabajo completado.